Kế hoạch nâng cấp PeaceFlow từ app tĩnh lên web app động cá nhân hóa

Bạn đang ở một giai đoạn rất tốt:
UI/UX, luồng sản phẩm, nội dung nhiệm vụ, báo cáo, mood check-in, assessment, emergency support gần như đã có khung hoàn chỉnh.
Việc tiếp theo là chuyển từ:

- Static frontend demo

- sang Dynamic full-stack product

để đạt được các mục tiêu bạn nói rất đúng:

- mỗi người có 1 tài khoản riêng

- mỗi người có dữ liệu riêng

- mỗi người có mức stress riêng

- mỗi người có gợi ý nhiệm vụ khác nhau

- mỗi người có lịch sử, báo cáo, tiến trình riêng

1. Mục tiêu kiến trúc mới

Trạng thái hiện tại

Hiện nay web của bạn là:

- HTML/CSS/JS tĩnh

- dữ liệu viết cứng trong file

- không có database thật

- không có login thật

- không có session/token thật

- không có API backend thật

- không có engine cá nhân hóa theo user

Trạng thái mong muốn

Bạn cần một hệ thống gồm 3 lớp:

A. Frontend

Giao diện người dùng:

- đăng ký / đăng nhập

- dashboard cá nhân

- check-in tâm trạng

- làm bài test

- Viết nhật ký

- nhận nhiệm vụ riêng

- xem báo cáo riêng

B. Backend API

Xử lý nghiệp vụ:

- xác thực user

- lưu dữ liệu mood

- Lưu dữ liệu nhật ký

- Lưu dữ liệu test

- tính risk / stress score

- gợi ý task cá nhân hóa

- tạo báo cáo

- quản lý tiến trình

C. Database

Lưu trữ:

- tài khoản

- hồ sơ

- lịch sử mood

- lịch sử test

- Lịch sử nhật ký

- task assignment

- completion

- badge / XP / level

- journal

- logs hỗ trợ khẩn cấp

2. Đề xuất stack công nghệ phù hợp

Vì bạn đang có sẵn HTML/CSS/JS khá nhiều, tôi khuyên chọn lộ trình thực dụng, không đập đi xây lại toàn bộ ngay.

Phương án tốt nhất cho bạn lúc này

Frontend

- Giai đoạn 1: giữ HTML/CSS hiện tại, thêm JS gọi API

- Giai đoạn 2: chuyển dần sang:

  - Next.js hoặc

  - React + Vite

Backend: Node.js + Express/NestJS

Phù hợp nếu:

- muốn đồng bộ JavaScript toàn stack

- dễ tích hợp với frontend hiện tại

- dễ scale sau này

Database

- PostgreSQL là lựa chọn tốt nhất

- Redis có thể thêm sau cho cache/session/rate limit

Authentication

- JWT + Refresh Token hoặc

- Session cookie bảo mật

File / media

- Cloudinary / S3-compatible storage sau này

- hiện tại có thể chưa cần

3. Kiến trúc dữ liệu cốt lõi

Dưới đây là mô hình dữ liệu bạn nhất định nên có.

3.1. Bảng users

Thông tin tài khoản cơ bản

users

- id

- email

- phone

- password_hash

- full_name

- display_name

- avatar_url

- date_of_birth

- gender

- city

- country

- status

- created_at

- updated_at

3.2. Bảng user_profiles

Hồ sơ tâm lý / nhu cầu cá nhân hóa

user_profiles

- id

- user_id

- occupation

- relationship_status

- sleep_target_hours

- preferred_task_duration

- stress_triggers (json)

- support_preferences (json)

- goals (json)

- onboarding_answers (json)

- baseline_stress_score

- baseline_anxiety_score

- baseline_mood_score

- created_at

- updated_at

3.3. Bảng mood_checkins

Lưu check-in tâm trạng theo thời gian

mood_checkins

- id

- user_id

- mood_score

- anxiety_score

- stress_score

- energy_score

- sleep_quality_score

- dominant_emotion

- triggers (json)

- notes

- created_at

3.4. Bảng assessments

Danh mục bài test

assessments

- id

- code   // DASS21, GAD7, PHQ9, PSQI, HARS

- name

- version

- scoring_rules (json)

- interpretation_rules (json)

- created_at

3.5. Bảng assessment_results

Kết quả bài test của từng user

assessment_results

- id

- user_id

- assessment_id

- raw_answers (json)

- total_score

- severity

- dimension_scores (json)

- interpreted_result (json)

- created_at

3.6. Bảng tasks

Kho nhiệm vụ chuẩn

tasks

- id

- code

- title

- category

- difficulty

- duration_minutes

- xp_reward

- description

- steps (json)

- safety_notes (json)

- tags (json)

- triggers_supported (json)

- contraindications (json)

- active

- created_at

- updated_at

Bảng này có thể import từ tasks-data.js của bạn.

3.7. Bảng user_task_assignments

Nhiệm vụ được gán riêng cho từng user

user_task_assignments

- id

- user_id

- task_id

- assigned_reason

- recommendation_score

- priority_level

- status   // assigned, in_progress, completed, skipped, expired

- assigned_at

- due_at

- completed_at

3.8. Bảng task_completions

Lịch sử hoàn thành

task_completions

- id

- user_id

- task_id

- assignment_id

- completion_notes

- self_rating_before

- self_rating_after

- duration_actual

- xp_earned

- created_at

3.9. Bảng journal_entries

journal_entries

- id

- user_id

- title

- content

- mood_before

- mood_after

- sentiment_score

- tags (json)

- created_at

- updated_at

3.10. Bảng user_progress

Theo dõi XP, level, streak

user_progress

- id

- user_id

- total_xp

- current_level

- current_streak

- longest_streak

- last_activity_date

- badges_count

- updated_at

3.11. Bảng badges và user_badges

text

Sao chép

badges

- id

- code

- name

- description

- criteria (json)

- icon

- rarity

user_badges

- id

- user_id

- badge_id

- earned_at

3.12. Bảng risk_snapshots

Đây là bảng rất quan trọng cho logic cá nhân hóa

text

Sao chép

risk_snapshots

- id

- user_id

- current_stress_index

- current_anxiety_index

- sleep_risk_index

- burnout_risk_index

- crisis_risk_level

- recommendation_profile (json)

- calculated_at

4. “Mỗi user có 1 kiểu tính toán stress riêng” nên hiểu và làm thế nào?

Đây là ý rất hay.
Bạn không nên dùng một công thức cứng cho tất cả người dùng.

Thay vào đó hãy dùng 2 lớp tính toán:

4.1. Lớp 1 — Công thức nền chung

Ví dụ một Stress Index chuẩn từ nhiều nguồn:

- mood check-in

- anxiety self-rating

- sleep quality

- task adherence

- assessment score

- journal sentiment

- emergency usage frequency

Ví dụ:

�����������=0.25×�������+0.20×������+0.15×���������+0.15×��������+0.10×�������������+0.10×�����������������+0.05×�������������

Chuẩn hóa về thang 0–100.

4.2. Lớp 2 — Trọng số cá nhân hóa theo user

Mỗi người có yếu tố stress khác nhau:

- người A nhạy với mất ngủ

- người B nhạy với công việc

- người C nhạy với cô đơn xã hội

- người D nhạy với FOMO/mạng xã hội

Vậy mỗi user nên có personal weights.

Ví dụ:

json

Sao chép

{

"sleep_weight": 0.30,

"workload_weight": 0.25,

"social_isolation_weight": 0.20,

"self_criticism_weight": 0.15,

"sensory_overload_weight": 0.10

}

Các trọng số này có thể được tạo từ:

- onboarding

- lịch sử check-in

- pattern đánh giá

- hành vi chọn task

- journal themes

5. Engine cá nhân hóa nhiệm vụ

Đây là phần quyết định app của bạn có “động thật” hay không.

5.1. Đầu vào cho engine gợi ý

Mỗi lần hệ thống gợi ý nhiệm vụ, nó nên đọc:

- stress index hiện tại

- anxiety level

- sleep quality

- thời điểm trong ngày

- thói quen user

- difficulty preference

- thời lượng còn trống

- task từng làm hiệu quả

- task user ghét / hay bỏ qua

- nguy cơ khẩn cấp hay không

5.2. Đầu ra

Hệ thống chọn:

- 1 nhiệm vụ khẩn cấp nếu nguy cơ cao

- 3 nhiệm vụ ưu tiên hôm nay

- 1 nhiệm vụ “micro-task”

- 1 nhiệm vụ dài hạn

- 1 nhiệm vụ dự phòng

5.3. Rule engine giai đoạn đầu

Giai đoạn đầu không cần AI quá sớm.
Bạn có thể làm bằng rule-based recommendation.

Ví dụ:

Nếu:

- anxiety >= 8

- stress >= 8

- mood <= 3

thì ưu tiên:

- hít thở sâu

- grounding 5-4-3-2-1

- tách biệt môi trường

- uống nước chậm

- gọi người tin tưởng

Nếu:

- sleep_quality <= 4

- stress trung bình

- energy thấp

thì ưu tiên:

- tắm nước ấm

- tránh thiết bị trước ngủ

- nghe nhạc không lời

- self-reflection trước ngủ

Nếu:

- user thường hoàn thành task 3–5 phút

- hay bỏ task > 15 phút

thì engine nên:

- giảm ưu tiên task dài

- đề xuất micro-task nhiều hơn

5.4. Pseudocode gợi ý

markdown

Sao chép

function recommendTasks(user):

profile = getUserProfile(user)

latestMood = getLatestMood(user)

latestRisk = calculateRisk(user)

history = getTaskCompletionHistory(user)

candidateTasks = getActiveTasks()

for each task in candidateTasks:

score = 0

if task.supports(latestRisk.primaryTrigger):

score += 30

if task.difficulty matches user.preference:

score += 15

if task.duration <= user.preferred_task_duration:

score += 10

if task previously improved mood:

score += 20

if task frequently skipped:

score -= 15

if latestRisk.crisisLevel is high and task.category == "emergency":

score += 40

sort by score descending

return top tasks

6. Lộ trình triển khai theo giai đoạn

Tôi đề xuất bạn làm theo 6 phase.
Không nên làm tất cả cùng lúc.

Phase 1 — Biến app tĩnh thành app có backend thật

Mục tiêu

- Có user

- Có login/register

- Có lưu dữ liệu thật

Việc cần làm

Backend

- tạo project backend

- kết nối PostgreSQL

- tạo bảng:

  - users

  - user_profiles

  - mood_checkins

  - user_progress

API cần có

- POST /auth/register

- POST /auth/login

- GET /me

- GET /profile

- PUT /profile

- POST /mood-checkins

- GET /mood-checkins

- GET /dashboard

Frontend

- onboarding.html → gửi dữ liệu thật

- mood-checkin.html → lưu thật

- dashboard.html → load data từ API

- profile.html → hiển thị profile từ DB

Kết quả phase 1

Bạn đã có app động cơ bản.

Phase 2 — Động hóa nhiệm vụ

Mục tiêu

- Không hardcode task theo file nữa

- User có nhiệm vụ riêng

Việc cần làm

Data

- import tasks-data.js vào DB

- chuẩn hóa category / difficulty / duration / tags / steps

API

- GET /tasks

- GET /tasks/recommended

- POST /tasks/:id/start

- POST /tasks/:id/complete

- POST /tasks/:id/skip

Frontend

- tasks.html lấy danh sách từ API

- task-detail.html load theo id

- dashboard hiện “today tasks”

- report tính từ completion thật

Kết quả

Mỗi user bắt đầu có task assignment riêng.

Phase 3 — Động hóa assessment

Mục tiêu

- user làm bài test thật

- có scoring thật

- lưu kết quả thật

API

- GET /assessments

- GET /assessments/:code

- POST /assessments/:code/submit

- GET /assessment-results

- GET /assessment-results/latest

Frontend

- mood-assessment.html lấy câu hỏi và nộp kết quả

- report.html lấy lịch sử test thật

Kết quả

Bạn có hệ thống đánh giá tâm lý bán chuẩn hóa.

Phase 4 — Xây engine stress profile & recommendation

Mục tiêu

- tính stress riêng theo user

- gợi ý nhiệm vụ riêng

Việc cần làm

- tạo service risk-engine

- tạo service recommendation-engine

- snapshot risk mỗi khi:

  - check-in mới

  - test mới

  - task completion mới

  - journal mới

API

- GET /risk-profile

- GET /recommendations/today

- GET /recommendations/emergency

Kết quả

App bắt đầu thật sự “thông minh”.

Phase 5 — Journal, badges, achievements, community

Mục tiêu

- hoàn thiện hệ sinh thái động

API

- POST /journal

- GET /journal

- GET /badges

- GET /my-badges

- GET /community/posts

- POST /community/posts

Kết quả

User engagement tăng mạnh.

Phase 6 — Chuyên gia, AI chat, safety layer

Mục tiêu

- đưa hệ thống lên mức production thực thụ

Thành phần

- expert booking

- AI assistant context-aware

- detection của crisis signal

- emergency escalation

- audit logs

- privacy controls

7. Mapping file hiện tại sang hệ thống động

Dựa trên danh sách file bạn tải lên, đây là cách chuyển:

Nhóm 1 — Cần động hóa sớm

- onboarding.html

- dashboard.html

- mood-checkin.html

- mood-assessment.html

- tasks.html

- task-detail.html

- report.html

- profile.html

Nhóm 2 — Động hóa ở giai đoạn giữa

- journal.html

- achievements.html

- community.html

- settings.html

Nhóm 3 — Động hóa sau

- experts.html

- mood-chat.html

- emergency.html

8. API design đề xuất

Auth

- POST /api/v1/auth/register

- POST /api/v1/auth/login

- POST /api/v1/auth/refresh

- POST /api/v1/auth/logout

User

- GET /api/v1/me

- GET /api/v1/profile

- PUT /api/v1/profile

Mood

- POST /api/v1/moods

- GET /api/v1/moods

- GET /api/v1/moods/latest

Assessments

- GET /api/v1/assessments

- GET /api/v1/assessments/:code

- POST /api/v1/assessments/:code/submit

- GET /api/v1/assessment-results

Tasks

- GET /api/v1/tasks

- GET /api/v1/tasks/recommended

- GET /api/v1/tasks/:id

- POST /api/v1/tasks/:id/start

- POST /api/v1/tasks/:id/complete

- POST /api/v1/tasks/:id/skip

Reports

- GET /api/v1/reports/summary

- GET /api/v1/reports/mood-chart

- GET /api/v1/reports/heatmap

- GET /api/v1/reports/assessments

Journal

- POST /api/v1/journal

- GET /api/v1/journal

- GET /api/v1/journal/:id

- PUT /api/v1/journal/:id

Progress

- GET /api/v1/progress

- GET /api/v1/badges

- GET /api/v1/badges/me

9. Tính toán stress cá nhân hóa: mô hình practical

Đây là bản practical, đủ tốt cho version 1.

9.1. Chỉ số đầu vào

Chuẩn hóa các biến về thang 0→100:

- mood inverse

- anxiety

- sleep risk

- stress

- burnout proxy

- negative journal proxy

- emergency events

9.2. Công thức giai đoạn 1

�����������=0.22�+0.22�+0.18�+0.15�����+0.10���������+0.08�������+0.05���������

Trong đó:

- � = anxiety normalized

- � = stress normalized

- � = inverse mood

- ����� = sleep risk

- ��������� = tỷ lệ né task

- ������� = mức tiêu cực từ journal

- ��������� = tần suất dùng emergency tools

9.3. Cá nhân hóa

Nhân thêm hệ số theo profile:

��������������=∑(��������×����h������)

10. Bảo mật và đạo đức — cực kỳ quan trọng

Vì đây là mental health app, bạn cần ưu tiên:

Tối thiểu phải có

- password hash bằng bcrypt/argon2

- HTTPS

- JWT expiry hợp lý

- rate limiting

- input validation

- audit log

- phân quyền rõ ràng

- mã hóa dữ liệu nhạy cảm nếu cần

- không để lộ journal công khai

- emergency disclaimer rõ ràng

Về pháp lý / đạo đức

- không tuyên bố chẩn đoán y khoa

- ghi rõ “screening / self-support tool”

- có luồng escalation khi nguy cơ cao

- có consent khi xử lý dữ liệu nhạy cảm

11. Kế hoạch thực hiện thực tế trong 8 tuần

Tuần 1

- chốt stack

- dựng backend

- dựng DB

- auth cơ bản

Tuần 2

- profile + onboarding

- mood check-in API

- dashboard API

Tuần 3

- import task library từ tasks-data.js

- tasks API

- start/complete task

Tuần 4

- assessment API + scoring

- mood-assessment dynamic

Tuần 5

- report API

- report.html dùng dữ liệu thật

Tuần 6

- risk engine v1

- recommendation engine v1

Tuần 7

- journal dynamic

- badges / achievements dynamic

Tuần 8

- test hệ thống

- bảo mật cơ bản

- deploy staging / production

12. Thứ tự file nên làm trước

Ưu tiên 1

- onboarding.html

- dashboard.html

- mood-checkin.html

- profile.html

Ưu tiên 2

- tasks.html

- task-detail.html

- mood-assessment.html

Ưu tiên 3

- report.html

- journal.html

- achievements.html

13. Tôi khuyên cách làm “thông minh, không vỡ dự án”

Không nên

- rewrite toàn bộ sang React ngay lập tức

- làm AI trước khi có dữ liệu thật

- làm community/expert trước core data

- nhảy vào microservices quá sớm

Nên

- giữ frontend cũ

- thêm backend API trước

- tách dữ liệu khỏi HTML/JS hardcode

- cá nhân hóa bằng rule engine trước

- AI để phase sau

14. Cách tôi có thể giúp bạn tiếp theo

Tôi có thể giúp bạn thực hiện từng phần, không chỉ lên kế hoạch.

Tôi có thể làm ngay cho bạn 1 trong 6 mục sau:

A. Thiết kế kiến trúc hoàn chỉnh

- thư mục frontend/backend

- schema DB

- luồng API

B. Viết schema PostgreSQL hoàn chỉnh

- file SQL tạo bảng

- khóa ngoại

- index

C. Viết backend starter

- Node.js Express hoặc FastAPI

- auth + profile + mood API đầu tiên

D. Chuyển tasks-data.js thành dữ liệu DB chuẩn

- normalize task schema

- mapping category/difficulty/tags

E. Viết risk engine v1

- công thức stress

- recommendation engine rule-based

F. Chỉnh các file HTML hiện có để gọi API thật

- onboarding

- login/register

- dashboard

- tasks

- report

Đề xuất tốt nhất để bắt đầu ngay

Nếu bạn muốn làm bài bản, tôi đề xuất bước tiếp theo ngay bây giờ là:

Bước 1

Tôi viết cho bạn:

- kiến trúc thư mục full project

- schema PostgreSQL

- danh sách API v1

- backend starter code

Sau đó mới sang:

- auth

- mood check-in

- dashboard động

Nếu bạn đồng ý, ở tin nhắn tiếp theo tôi sẽ làm ngay cho bạn bộ khởi tạo version 1 hoàn chỉnh gồm:

- cấu trúc project

- database schema SQL

- API contract

- backend starter Node.js hoặc FastAPI

👉 Bạn chỉ cần trả lời một câu:

“Hãy bắt đầu với Node.js”
hoặc
“Hãy bắt đầu với FastAPI”